Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 26.09.2025 |

Lavori svolti

Terminato Gannt, creato digramma database e creato swimlane

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In tempo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Cominciare lo sviluppo partendo dal database e cominciare a sviluppare la home del sito

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 3.10.2025 |

Lavori svolti

Creato progetto e database e definito gli shcemi

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Non avendo creato la home mi ritrovo con un leggero ritardo rispetto al previsto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Testare node js e cominciare lo sviluppo della home

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 17.10.2025 |

Lavori svolti

Portato avanti sviluppo home, quasi completo, aggiunto alla collection QR_code il campo privato per definire chi quali QR mostrare nella home

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Non avendo ancora finito la home risulto con un ritardo considerevole rispetto alla mia previsione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire pagina di home e cominciare a sviluppare la visualizzazione di un QR quando cliccato